Universidad Autónoma De Aguascalientes

Entregable

Proyecto

CARTA ACEPTACION INICIAL - PROYECTOS TECNOLOGICOS

Presenta:

Covarrubias Delgado Ángel Iván

Arenas Maciel Carlos Saul

Rodríguez Acosta Joshua Rafael

Carrillo Lima Rafael Alberto

Director(es) del Proyecto

Joshua Rafael Rodríguez Acosta

Fecha

3 de diciembre de 2025

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES	3

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO	3

2.1. Objetivo General	3

2.2. Objetivos Específicos	3

3. ALCANCE ACORDADO	4

3.1. Funcionalidades Incluidas	4

3.2. Tecnologías Acordadas	4

3.3. Exclusiones	4

4. CRONOGRAMA ACEPTADO	5

5. ENTREGABLES ACORDADOS	5

6. COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN (CLIENTE)	6

7. COMPROMISOS DEL EQUIPO DESARROLLADOR	6

8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	6

9. PROPIEDAD INTELECTUAL	7

10. CLÁUSULAS ADICIONALES	7

11. ACEPTACIÓN Y FIRMAS	8

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES:	8

POR EL EQUIPO DESARROLLADOR:	8

TESTIGOS:	8

NOTA IMPORTANTE	8

## 1. ANTECEDENTES

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la División de Ciencias Empresariales, organiza anualmente el Congreso Universitario de Mercadotecnia, evento académico que convoca a cientos de estudiantes, profesores e invitados especiales.

Actualmente, la gestión de inscripciones, control de asistencia y emisión de constancias se realiza de manera manual, lo que genera:

- Procesos administrativos lentos y propensos a errores humanos

- Dificultad para obtener estadísticas en tiempo real

- Emisión tardía de constancias de participación

- Imposibilidad de verificar autenticidad de constancias

- Falta de trazabilidad en el registro de asistencias

Por lo anterior, resulta necesario e imperativo contar con un sistema automatizado que optimice estos procesos.

## 2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

### 2.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión de congresos universitarios que automatice los procesos de registro, control de asistencia mediante códigos QR, y emisión de constancias digitales verificables.

### 2.2. Objetivos Específicos

- ✓ Desarrollar módulo de registro en línea para participantes

- ✓ Implementar sistema de autenticación seguro con doble factor (2FA)

- ✓ Crear generador de códigos QR únicos por evento y participante

- ✓ Desarrollar módulo de registro de asistencia mediante escaneo QR

- ✓ Implementar generador automático de constancias PDF con verificación

- ✓ Crear panel administrativo para gestión de eventos y reportes

- ✓ Garantizar cumplimiento de normativa de protección de datos (LFPDPPP)

- ✓ Documentar exhaustivamente el sistema para mantenimiento futuro

## 3. ALCANCE ACORDADO

### 3.1. Funcionalidades Incluidas

MÓDULO DE USUARIOS: - Registro de participantes (alumnos y profesores) - Login con autenticación de doble factor (2FA vía WhatsApp) - Recuperación de contraseña mediante token temporal - Perfil de usuario con historial de eventos

MÓDULO DE EVENTOS: - Catálogo de eventos (conferencias, talleres, plenarias) - Inscripción en línea con validación de cupos - Generación de código QR personalizado por inscripción - Cancelación de inscripciones

MÓDULO DE ASISTENCIAS: - Registro de asistencia mediante escaneo de QR - Validación de códigos únicos e intransferibles - Registro de hora exacta de ingreso - Sistema de justificación de ausencias

MÓDULO DE CONSTANCIAS: - Generación automática de PDF profesional - Inclusión de código QR de verificación en constancia - Descarga directa desde panel de usuario - Almacenamiento persistente en servidor

MÓDULO ADMINISTRATIVO: - Panel de control con estadísticas en tiempo real - Gestión CRUD de eventos (crear, leer, actualizar, eliminar) - Reportes de asistencia y participación - Exportación de datos a CSV/Excel - Personalización de landing page

CUMPLIMIENTO NORMATIVO: - Aviso de privacidad conforme LFPDPPP - Gestión de derechos ARCO - Consentimiento informado de usuarios

### 3.2. Tecnologías Acordadas

- Base de Datos: Oracle Database 23ai Free

- Backend: PHP 8.0 con PDO (PHP Data Objects)

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript ES6+

- Servidor Web: Apache 2.4

- Contenedorización: Docker + Docker Compose

- Control de Versiones: Git + GitHub

- Librerías: FPDF (generación PDF), PHPMailer (email), Socket.IO (WebSockets)

- Integración: WhatsApp Business API para 2FA

### 3.3. Exclusiones

Quedan fuera del alcance inicial:

❌ Aplicación móvil nativa (Android/iOS)

❌ Sistema de pagos en línea

❌ Integración con sistemas ERP institucionales

❌ Videollamadas o streaming de eventos

❌ Sistema de gamificación

(Podrán ser considerados en fases futuras según necesidad y disponibilidad)

## 4. CRONOGRAMA ACEPTADO

| Fase | Descripción | Periodo |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Análisis y Diseño | 26 Agosto - 8 Septiembre 2025 |
| Fase 2 | Implementación Inicial | 9 Septiembre - 6 Octubre 2025 |
| Fase 3 | Migración a Oracle | 7 Octubre - 20 Octubre 2025 |
| Fase 4 | Dockerización | 21 Octubre - 3 Noviembre 2025 |
| Fase 5 | Cursores y División | 4 Noviembre - 10 Noviembre 2025 |
| Fase 6 | Documentación Académica | 11 Noviembre - 24 Noviembre 2025 |
| Fase 7 | Pruebas y Ajustes | 25 Noviembre - 1 Diciembre 2025 |

FECHA DE ENTREGA: 2 de Diciembre de 2025

## 5. ENTREGABLES ACORDADOS

- ✓ Código fuente completo del sistema

- ✓ Base de datos Oracle con esquema normalizado (3NF)

- ✓ Scripts SQL de inicialización y datos de prueba

- ✓ Documentación técnica completa (README, guías, manuales)

- ✓ Documentación académica (modelo E-R, normalización, procedimientos)

- ✓ Sistema dockerizado y desplegable

- ✓ Manual de usuario y manual de administrador

- ✓ Aviso de privacidad y términos legales

- ✓ Informe de cierre del proyecto

- ✓ Repositorio GitHub con historial completo de commits

## 6. COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN (CLIENTE)

La Universidad Autónoma de Aguascalientes se compromete a:

- Proporcionar acceso a información necesaria para el desarrollo

- Asignar un representante institucional para comunicación con el equipo

- Revisar y validar avances en cada fase del proyecto

- Proporcionar retroalimentación oportuna sobre entregables

- Facilitar logotipos, colores institucionales y contenido oficial

- Designar usuarios de prueba para validación del sistema

- Proporcionar servidor para despliegue (si aplica)

## 7. COMPROMISOS DEL EQUIPO DESARROLLADOR

El Equipo 5 se compromete a:

- Desarrollar el sistema conforme a especificaciones acordadas

- Utilizar tecnologías modernas y buenas prácticas de programación

- Documentar exhaustivamente código y procedimientos

- Cumplir con cronograma establecido

- Reportar avances semanalmente

- Corregir errores detectados durante desarrollo

- Capacitar a usuarios administradores en el uso del sistema

- Entregar código fuente completo y documentación

## 8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El sistema será considerado aceptable si cumple con:

- ✓ Cumplimiento del 100% de funcionalidades especificadas en alcance

- ✓ Cumplimiento de requisitos académicos (9/9 requisitos de BD)

- ✓ Sistema operativo sin errores críticos

- ✓ Documentación completa y comprensible

- ✓ Código versionado en repositorio Git

- ✓ Sistema desplegable con un comando (Docker)

- ✓ Pruebas funcionales exitosas (13/13)

- ✓ Cumplimiento normativo (LFPDPPP)

## 9. PROPIEDAD INTELECTUAL

Queda establecido que:

- El código fuente desarrollado será propiedad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

- La Universidad tendrá derechos de uso, modificación y distribución del sistema

- El equipo desarrollador podrá incluir el proyecto en su portafolio profesional con fines demostrativos

- El equipo podrá referenciar el proyecto en CV y presentaciones académicas

- La Universidad podrá utilizar el sistema en futuros eventos sin costo adicional

## 10. CLÁUSULAS ADICIONALES

- Cualquier modificación al alcance deberá ser acordada por escrito por ambas partes

- Cambios significativos en alcance podrán modificar cronograma

- El equipo no se hace responsable de fallos por mal uso del sistema

- La Universidad se compromete a respetar licencias de software de terceros utilizadas (FPDF, PHPMailer, etc.)

- Ambas partes se comprometen a mantener confidencialidad de información sensible

## 11. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Manifestamos nuestra CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN con los términos descritos en el presente documento y autorizamos el INICIO DEL DESARROLLO del Sistema de Gestión de Congreso Universitario de Mercadotecnia.

### POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES:

### POR EL EQUIPO DESARROLLADOR:

### TESTIGOS:

## NOTA IMPORTANTE

Este documento constituye el acuerdo inicial entre las partes. Al concluir el proyecto, se emitirá una Carta de Satisfacción Final que certifique la entrega exitosa del sistema.