Universidad Autónoma De Aguascalientes

Entregable

Proyecto

LECCIONES APRENDIDAS - PROYECTOS TECNOLOGICOS

Presenta:

Covarrubias Delgado Ángel Iván

Arenas Maciel Carlos Saul

Rodríguez Acosta Joshua Rafael

Carrillo Lima Rafael Alberto

Director(es) del Proyecto

Joshua Rafael Rodríguez Acosta

Fecha

3 de diciembre de 2025

ÍNDICE

LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO	3

1. APRENDIZAJES TÉCNICOS	3

2. APRENDIZAJES DE INFRAESTRUCTURA	4

3. APRENDIZAJES METODOLÓGICOS	4

4. APRENDIZAJES DE GESTIÓN	5

5. APRENDIZAJES DE DEBUGGING	5

6. APRENDIZAJES DE SEGURIDAD	6

7. REFLEXIÓN FINAL	6

MÉTRICAS DEL APRENDIZAJE	7

# LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

Proyecto: Sistema de Gestión de Congreso Universitario
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes
Periodo: Agosto - Diciembre 2025 (15 semanas)

## 1. APRENDIZAJES TÉCNICOS

### Base de Datos Oracle

- Diferencias Oracle vs MySQL: Aprendimos las particularidades de Oracle (VARCHAR2, SEQUENCES, sintaxis específica) y la necesidad de adaptar completamente el código.

- PL/SQL Avanzado: Implementamos 3 tipos de cursores (explícitos, parametrizados, FOR UPDATE) y manejo robusto de excepciones.

- Normalización 3NF: Aplicamos normalización completa eliminando redundancias y garantizando integridad de datos.

- División Relacional: Dominamos el patrón NOT EXISTS doble para consultas complejas (“usuarios que asistieron a TODOS los eventos”).

### Desarrollo Backend

- PDO sobre extensiones específicas: Migramos a PDO para abstracción de base de datos y prevención de SQL injection con prepared statements.

- Arquitectura MVC: Separamos responsabilidades en Modelo-Vista-Controlador mejorando mantenibilidad y escalabilidad.

- Validación dual: Implementamos validación en cliente (UX) y servidor (seguridad), nunca confiando solo en el frontend.

### Frontend e Integración

- Fetch API moderna: Adoptamos Fetch API con Promises y async/await sobre XMLHttpRequest.

- APIs de terceros: Integramos WhatsApp Business API con Node.js y generación de PDFs con FPDF.

## 2. APRENDIZAJES DE INFRAESTRUCTURA

### Docker y Contenedorización

- Entornos reproducibles: Docker eliminó el problema “funciona en mi máquina” garantizando consistencia entre desarrollo y producción.

- Configuración por variables de entorno: Implementamos .env para separar configuración de código y proteger credenciales.

- Orquestación multi-contenedor: Configuramos 3 contenedores (web, Oracle, WhatsApp API) comunicándose entre sí.

### Servicios Persistentes

- WhatsApp API requiere sesión activa: Aprendimos a mantener servicios headless con volúmenes persistentes.

- Generación de PDFs en servidor: Implementamos plantillas reutilizables para constancias automatizadas.

## 3. APRENDIZAJES METODOLÓGICOS

### Control de Versiones

- Commits atómicos y frecuentes: Adoptamos Conventional Commits (feat, fix, docs) para historial claro.

- Branches y Pull Requests: Trabajamos en branches de features con code review antes de merge a master.

- Protección de branch principal: Implementamos reglas para mantener master siempre estable.

### Documentación

- Documentar en tiempo real: Aprendimos que documentar mientras desarrollas es mucho más efectivo que al final.

- Código autodocumentado: Priorizamos nombres descriptivos y funciones pequeñas sobre comentarios extensos.

- Múltiples tipos de documentación: Creamos READMEs, guías técnicas, documentación académica y referencias rápidas.

## 4. APRENDIZAJES DE GESTIÓN

### Planificación

- Regla de Hofstadter: Las tareas siempre toman 2-3 veces más tiempo del estimado. Aprendimos a incluir buffers realistas.

- Divide y vencerás: Dividir el proyecto en tareas pequeñas (1-3 días) hizo el progreso medible y menos intimidante.

### Trabajo en Equipo

- Comunicación frecuente: Daily standups breves y canales asíncronos (Slack/Discord) mantuvieron al equipo sincronizado.

- Code review como aprendizaje: Revisar código de otros resultó tan educativo como escribir el propio.

- Pedir ayuda temprano: Aprendimos que estar bloqueado 3 días por no preguntar es ineficiente.

## 5. APRENDIZAJES DE DEBUGGING

### Enfoque Sistemático

- Método científico: Reproducir → Aislar → Hipótesis → Probar → Verificar, en lugar de cambios aleatorios.

- Logs estructurados: Implementamos logging con niveles (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR) y timestamps.

- Leer errores completos: Aprendimos a analizar mensajes de error completos, no solo la primera línea.

## 6. APRENDIZAJES DE SEGURIDAD

### Principios Fundamentales

- Nunca confiar en el usuario: Toda entrada es potencialmente maliciosa hasta validarse.

- Prevención de ataques comunes: Implementamos protección contra SQL Injection, XSS, CSRF y Path Traversal.

- Autenticación vs Autorización: Distinguimos claramente “quién eres” de “qué puedes hacer”.

- Passwords nunca en texto plano: Usamos password_hash() con algoritmos modernos.

## 7. REFLEXIÓN FINAL

### Crecimiento Técnico

- De SQL básico a PL/SQL avanzado con cursores complejos y división relacional

- De desconocer Docker a orquestar múltiples contenedores en producción

- De PHP básico a arquitectura MVC con PDO y buenas prácticas de seguridad

- De Git básico a flujos de trabajo con branches, PRs y code review

### Habilidades Blandas

- Resolución de problemas complejos y desconocidos

- Aprendizaje autodidacta efectivo (documentación oficial, Stack Overflow)

- Gestión realista de tiempo y expectativas

- Persistencia ante obstáculos técnicos significativos

### Lección Principal

“No sé” es el inicio del aprendizaje, no el final. Cada tecnología nueva era intimidante al principio, pero con investigación metódica y práctica deliberada, todo se puede dominar.

## MÉTRICAS DEL APRENDIZAJE

- Tecnologías dominadas: 8 (Oracle 23ai, PL/SQL, Docker, PDO, Git avanzado, WhatsApp API, FPDF, Fetch API)

- Líneas de código producidas: ~30,000 (PHP, SQL, JavaScript)

- Documentación creada: 47 archivos Markdown (407 KB)

- Commits realizados: 102 con convenciones profesionales

- Problemas críticos resueltos: Migración completa MySQL→Oracle, Dockerización, Integración WhatsApp

“El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años.
El segundo mejor momento es ahora.”

Equipo 5 - Proyecto Multidisciplinario
Universidad Autónoma de Aguascalientes
diciembre 2025