Universidad Autónoma De Aguascalientes

Entregable

Proyecto

RECOMENDACIONES - PROYECTOS TECNOLOGICOS

Presenta:

Covarrubias Delgado Ángel Iván

Arenas Maciel Carlos Saul

Rodríguez Acosta Joshua Rafael

Carrillo Lima Rafael Alberto

Director(es) del Proyecto

Joshua Rafael Rodríguez Acosta

Fecha

3 de diciembre de 2025

ÍNDICE

1. RECOMENDACIONES TÉCNICAS	3

2. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD	4

3. RECOMENDACIONES OPERATIVAS	4

4. NUEVAS FUNCIONALIDADES SUGERIDAS	5

5. ROADMAP SUGERIDO	5

6. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN	6

7. PRINCIPIOS GUÍA	7

CONCLUSIÓN	8

## 1. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

### 1.1. Mejoras en Base de Datos

Implementar Índices Adicionales (Prioridad: MEDIA, Esfuerzo: 1-2 días) - Crear índices en columnas frecuentemente consultadas (fecha_inicio, tipo_evento, correo) - Beneficio: Consultas 5-10x más rápidas, mejor experiencia de usuario - Implementación: Analizar planes de ejecución y crear índices selectivamente

Vistas Materializadas (Prioridad: BAJA, Esfuerzo: 3-5 días) - Pre-calcular reportes complejos (división relacional, estadísticas) - Beneficio: Reportes instantáneos, reducción de carga en BD - Consideración: Requiere refresh periódico, datos no en tiempo real

Particionamiento de Tablas (Prioridad: BAJA, Esfuerzo: 1-2 semanas) - Implementar solo si las tablas superan 1 millón de registros - Particionar por rango de fechas (anual) - Beneficio: Queries más rápidas, mantenimiento más fácil

### 1.2. Mejoras en Backend (PHP)

Implementar Caché con Redis/Memcached (Prioridad: MEDIA, Esfuerzo: 3-4 días) - Cachear lista de eventos, información de usuario, configuración del sistema - Beneficio: Respuestas 10-100x más rápidas, menor carga en BD - Configurar TTL apropiado (1 hora para eventos, 15 min para estadísticas)

API RESTful Completa (Prioridad: MEDIA, Esfuerzo: 5-7 días) - Estructurar endpoints siguiendo convenciones REST - Usar códigos HTTP correctos (200, 201, 400, 401, 403, 404, 500) - Beneficio: API consistente, fácil de documentar, permite apps móviles

Rate Limiting (Prioridad: ALTA - Seguridad, Esfuerzo: 2-3 días) - Limitar intentos de login (5/15min), registro (3/hora), APIs (100 req/min) - Beneficio: Protección contra brute force y DDoS - Implementar con APCu o Redis

### 1.3. Mejoras en Frontend

Progressive Web App (PWA) (Prioridad: MEDIA, Esfuerzo: 1-2 semanas) - Implementar Service Workers para funcionamiento offline - Agregar manifest.json para instalación en pantalla de inicio - Beneficio: Funciona offline, apariencia de app nativa, notificaciones push

Migrar a Framework Moderno (Prioridad: BAJA, Esfuerzo: 4-6 semanas) - Considerar React, Vue.js o Angular para proyectos grandes - Solo si el sistema crecerá significativamente - Beneficio: Componentes reutilizables, mejor gestión de estado

## 2. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Implementar HTTPS (Prioridad: CRÍTICA, Esfuerzo: 1 día) - Obtener certificado SSL gratuito de Let’s Encrypt - Forzar redirección HTTP → HTTPS en Apache - Beneficio: Datos cifrados, protección contra MITM, mejor SEO

Content Security Policy (CSP) (Prioridad: ALTA, Esfuerzo: 2-3 días) - Agregar headers CSP para controlar recursos cargados - Prevenir inyección de scripts maliciosos (XSS) - Beneficio: Protección contra XSS, control granular de recursos

Auditorías de Seguridad Periódicas (Prioridad: MEDIA, Esfuerzo: Recurrente) - Mensual: Revisar logs, verificar intentos fallidos, comprobar uso de disco - Trimestral: Actualizar dependencias, escanear vulnerabilidades (npm audit, composer audit) - Anual: Penetration testing, revisión completa de código, prueba de backups - Herramientas: OWASP ZAP, Snyk, ModSecurity

## 3. RECOMENDACIONES OPERATIVAS

Backup Automatizado (Prioridad: CRÍTICA, Esfuerzo: 3-4 días) - Script de backup diario automático (cron job a las 2 AM) - Estrategia 3-2-1: 3 copias, 2 medios diferentes, 1 offsite - Probar restauración mensualmente - Mantener solo últimos 30 días localmente

Monitoreo y Alertas (Prioridad: ALTA, Esfuerzo: 1 semana) - Métricas: Uptime, CPU, memoria, disco, tiempo de respuesta, errores - Herramientas: Prometheus + Grafana, Uptime Robot, Sentry - Alertas: Email si caído >5 min, SMS si disco >90%, Slack si errores >10/min

Documentación de Procedimientos (Prioridad: MEDIA, Esfuerzo: Continuo) - Crear runbooks para operaciones comunes (reinicio, restauración, agregar eventos) - Beneficio: Transferencia de conocimiento, respuesta rápida a incidentes

## 4. NUEVAS FUNCIONALIDADES SUGERIDAS

Sistema de Calificaciones y Feedback (Prioridad: MEDIA, Esfuerzo: 1-2 semanas) - Permitir calificar eventos después de asistir - Dashboard de estadísticas para administrador - Beneficio: Retroalimentación valiosa, mejora continua

Integración con Calendario (Prioridad: MEDIA, Esfuerzo: 3-5 días) - Generar archivos .ics para Google Calendar/Outlook - Botón “Agregar a Calendario” en cada evento - Beneficio: Recordatorios automáticos, mejor asistencia

Gamificación (Prioridad: BAJA, Esfuerzo: 2-3 semanas) - Sistema de puntos y badges (“Asistencia Perfecta”, “Madrugador”, “Networker”) - Beneficio: Mayor engagement, competencia sana

Reportes Avanzados con Gráficas (Prioridad: MEDIA, Esfuerzo: 1-2 semanas) - Dashboard con Chart.js/D3.js - Gráficas: Asistencia por tipo, tendencias, eventos populares - Exportar a PDF - Beneficio: Toma de decisiones basada en datos

Chat en Vivo Durante Eventos (Prioridad: BAJA, Esfuerzo: 3-4 semanas) - Chat en tiempo real con Socket.IO + Redis - Q&A durante conferencias - Beneficio: Interacción en tiempo real, sentimiento de comunidad

## 5. ROADMAP SUGERIDO

### Corto Plazo (1-3 meses)

Prioridad CRÍTICA: - ✅ Implementar HTTPS (1 día) - ✅ Backups automáticos (3-4 días) - ✅ Monitoreo básico (1 semana)

Prioridad ALTA: - ✅ Rate limiting (2-3 días) - ✅ Content Security Policy (2-3 días) - ✅ Índices en base de datos (1-2 días)

### Mediano Plazo (3-6 meses)

Mejoras Técnicas: - ✅ Caché con Redis (3-4 días) - ✅ API RESTful completa (5-7 días) - ✅ Sistema de calificaciones (1-2 semanas)

Mejoras UX: - ✅ Progressive Web App (1-2 semanas) - ✅ Integración con calendario (3-5 días) - ✅ Reportes avanzados (1-2 semanas)

### Largo Plazo (6-12 meses)

Escalabilidad: - ✅ Framework frontend moderno (4-6 semanas) - ✅ Vistas materializadas (3-5 días) - ✅ Particionamiento (si necesario, 1-2 semanas)

Nuevas Funcionalidades: - ✅ Gamificación (2-3 semanas) - ✅ Chat en vivo (3-4 semanas) - ✅ App móvil nativa (2-3 meses)

## 6. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

### Alto Impacto, Bajo Esfuerzo (Hacer Primero)

- HTTPS

- Backups automáticos

- Rate Limiting

- Índices en BD

### Alto Impacto, Alto Esfuerzo (Planificar)

- API RESTful completa

- Progressive Web App

- Framework frontend moderno

### Bajo Impacto, Bajo Esfuerzo (Hacer Si Hay Tiempo)

- Integración con calendario

- Pequeñas mejoras UX

### Bajo Impacto, Alto Esfuerzo (Evitar)

- Funcionalidades complejas no solicitadas por usuarios

## 7. PRINCIPIOS GUÍA

### Medir Antes de Optimizar

- Medir rendimiento actual (baseline)

- Identificar cuellos de botella reales (profiling)

- Optimizar solo lo necesario

- Medir impacto de la optimización

- Iterar

Herramientas: New Relic APM, Blackfire.io (PHP), Chrome DevTools

### Mantener Simplicidad

KISS: Keep It Simple, Stupid (El Dr. Carlos Arevalo nos enseño esta parte)

- No agregar complejidad innecesaria

- Si no agrega valor real, no implementar

- El código más fácil de mantener es el que no existe

- Simple ≠ Simplista (puede ser simple y robusto)

## CONCLUSIÓN

El sistema actual es sólido y cumple todos los requisitos. Las recomendaciones presentadas son para:

- Mejorar seguridad (CRÍTICO) → HTTPS, backups, CSP

- Mejorar rendimiento (IMPORTANTE) → Caché, índices, monitoreo

- Agregar funcionalidades (OPCIONAL) → Según necesidad real de usuarios

### Plan de Acción Recomendado

- Inmediato: Implementar HTTPS y backups (CRÍTICO)

- Próximos 3 meses: Rate limiting, CSP, monitoreo, índices (ALTO)

- Evaluar después: Funcionalidades según feedback de usuarios (MEDIO/BAJO)

El mejor sistema no es el más complejo, sino el que resuelve las necesidades de sus usuarios de forma confiable y mantenible.

Equipo 5 - Proyecto Multidisciplinario
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Diciembre 2025