Universidad Autónoma De Aguascalientes

Objetivos SMART

Sistema de Gestión para Congresos Universitarios - Congreso de Mercadotecnia

Presenta:

Carillo Lima Rafael Alberto

Carlos Saul Arenas Maciel

Covarrubias Delgado Angel Ivan

Rodríguez Acosta Joshua Rafael

Fecha

30 de octubre de 2025

Contenido

1. OBJETIVO SMART GENERAL DEL PROYECTO	3

2. OBJETIVOS SMART ESPECÍFICOS POR ÁREA FUNCIONAL	12

2.1 OBJETIVO SMART: AUTOMATIZACIÓN DE REGISTRO DE USUARIOS	12

2.2 OBJETIVO SMART: CONTROL DE ASISTENCIA CON CÓDIGOS QR	14

2.3 OBJETIVO SMART: GENERACIÓN AUTOMATIZADA DE CONSTANCIAS DIGITALES	16

2.4 OBJETIVO SMART: INTEGRACIÓN DE COMUNICACIÓN MULTICANAL	19

2.5 OBJETIVO SMART: EXPERIENCIA DE USUARIO Y SATISFACCIÓN	22

2.6 OBJETIVO SMART: RETORNO DE INVERSIÓN (ROI) Y VIABILIDAD ECONÓMICA	25

3. INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIs) CONSOLIDADOS	28

4. ESTRATEGIA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO	29

4.1 Dashboard de Métricas en Tiempo Real	29

4.2 Encuestas y Feedback Cualitativo	29

4.3 Auditorías y Validaciones Externas	30

5. PLAN DE CONTINGENCIA Y GESTIÓN DE RIESGOS	31

6. CONCLUSIONES	32

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA SMART

La metodología SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) es un marco estratégico ampliamente reconocido para la formulación de objetivos efectivos en proyectos tecnológicos y de gestión. Esta metodología garantiza que los objetivos establecidos sean no solo aspiracionales, sino también prácticos, cuantificables y alineados con la visión institucional.

# 1. OBJETIVO SMART GENERAL DEL PROYECTO

Objetivo Principal:

"Desarrollar, implementar y poner en operación un Sistema de Gestión Integral para Congresos Universitarios completamente funcional, que automatice al menos el 85% de los procesos administrativos manuales actuales, reduciendo el tiempo de gestión de eventos en un mínimo de 70%, logrando una tasa de satisfacción de usuarios superior al 90%, y generando un retorno de inversión (ROI) superior al 120% durante los primeros 12 meses de operación, con fecha de lanzamiento el 15 de marzo de 2026."

Desglose por Componentes SMART:

S - Específico (Specific):

El objetivo detalla con precisión qué se busca lograr:

- ¿Qué? Desarrollo completo de un sistema web de gestión de eventos académicos.

- ¿Por qué? Para eliminar ineficiencias de procesos manuales, reducir costos operativos y mejorar la experiencia de participantes y organizadores.

- ¿Cómo? Mediante tecnologías web modernas (PHP 8.2, MySQL 8.0, JavaScript, Docker), integración de servicios de comunicación (WhatsApp Business API, PHPMailer), sistema de códigos QR dinámicos para control de asistencia, y generación automatizada de constancias digitales verificables.

- ¿Para quién? Para estudiantes, profesores, organizadores de eventos y administradores del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la UAA.

- ¿Dónde? Sistema web accesible desde cualquier dispositivo con navegador, desplegado en infraestructura institucional (servidores UAA) o cloud (AWS/Azure).

M - Medible (Measurable):

Indicadores clave de rendimiento (KPIs) cuantificables:

Métricas de Automatización:

- Porcentaje de automatización: Automatizar el 85% de procesos manuales (línea base: 15% actual).

- Métrica de medición: (Número de procesos automatizados / Total de procesos identificados) × 100

- Procesos incluidos: Registro de usuarios, inscripción a eventos, control de asistencia, emisión de constancias, envío de notificaciones, generación de reportes.

Métricas de Eficiencia Temporal:

- Reducción de tiempo de gestión: Mínimo 70% (línea base: tiempo actual promedio de 120 horas/evento).

- Meta cuantificada: Reducir a máximo 36 horas/evento de trabajo administrativo humano.

- Métrica de medición: Comparación tiempo-persona antes vs después mediante logs de sistema y encuestas a administradores.

Métricas de Satisfacción:

- Tasa de satisfacción de usuarios: Superior al 90% (escala Likert 1-5, promedio ≥ 4.5).

- Instrumento de medición: Encuesta Net Promoter Score (NPS) aplicada post-evento a muestra representativa (mínimo 200 participantes).

- Dimensiones evaluadas: Facilidad de registro, claridad de navegación, rapidez de procesos, calidad de comunicaciones, satisfacción con constancias digitales.

Métricas Financieras:

- ROI (Retorno de Inversión): Superior al 120% en 12 meses.

- Fórmula: [(Ahorros anuales - Costos operativos - Inversión inicial) / Inversión inicial] × 100

- Meta cuantificada: Si inversión inicial = $96,000 MXN y costos operativos = $20,400 MXN/año, entonces ahorros mínimos requeridos = $232,800 MXN/año.

Métricas de Adopción:

- Tasa de adopción de usuarios: Mínimo 95% de participantes de eventos utilicen el sistema activamente.

- Métrica: (Usuarios activos en evento / Total de participantes del evento) × 100

- Usuarios activos definidos como: Aquellos que completaron registro, usaron código QR y descargaron constancia.

Métricas de Disponibilidad:

- Uptime del sistema: Mínimo 99.5% (máximo 3.65 horas de inactividad al mes).

- Tiempo de respuesta promedio: Inferior a 2 segundos para operaciones críticas (login, registro asistencia).

- Instrumentos de medición: Herramientas de monitoreo (Uptime Robot, New Relic) con alertas automáticas.

A - Alcanzable (Achievable):

El objetivo es realista considerando:

Recursos Humanos Disponibles:

- Equipo de Desarrollo: 3-4 desarrolladores con experiencia en stack PHP/MySQL/JavaScript.

- Capacidades técnicas comprobadas: Stack tecnológico maduro y ampliamente documentado.

- Tiempo dedicado: 640 horas totales de desarrollo distribuidas en 4 meses (febrero-mayo 2026).

Recursos Tecnológicos:

- Infraestructura: Servidor VPS con 2 vCPU, 4GB RAM, 80GB SSD (costo mensual: $500 MXN, dentro de presupuesto institucional).

- Software: Todas las tecnologías son open-source o tienen licencias educativas gratuitas (PHP, MySQL, Docker, VS Code).

- Servicios externos: WhatsApp Business API gratuito hasta 1,000 conversaciones/mes, Gmail SMTP gratuito hasta 2,000 correos/día.

Recursos Financieros:

- Presupuesto total aprobado: $120,000 MXN (cubre desarrollo + operación primer año).

- Distribución: $96,000 desarrollo + $20,400 operación anual + $3,600 contingencia.

- Fuentes: Presupuesto de innovación tecnológica del CCEA 2026.

Viabilidad Técnica:

- Complejidad: Nivel medio, sin componentes de investigación experimental.

- Tecnologías probadas: PHP (usado en 77% de sitios web), MySQL (motor más popular), Docker (estándar de industria).

- Casos de éxito similares: Múltiples instituciones educativas mexicanas (UNAM, IPN, ITESM) han implementado sistemas similares exitosamente.

Riesgos Mitigables:

- Riesgo técnico: Bajo (tecnologías maduras, documentación extensa, comunidad activa).

- Riesgo de adopción: Mitigado con capacitación previa, tutoriales en video y soporte dedicado primeros 3 meses.

- Riesgo de presupuesto: Bajo (93% de presupuesto para desarrollo/operación, 7% contingencia).

R - Relevante (Relevant):

El objetivo está perfectamente alineado con metas institucionales:

Alineación con Plan de Desarrollo Institucional UAA 2023-2027:

- Eje Estratégico 2: Innovación Educativa - "Fortalecer el uso de tecnologías de información en procesos académicos y administrativos."

- Objetivo Institucional 2.3: "Incrementar en 40% el uso de plataformas digitales en servicios estudiantiles."

- Contribución del proyecto: El sistema digitaliza 100% del proceso de gestión de eventos, impactando directamente a +1,500 estudiantes/año del CCEA.

Alineación con Metas del CCEA:

- Objetivo Facultad: "Posicionar al CCEA como centro de excelencia en educación administrativa mediante eventos de calidad internacional."

- Contribución del proyecto: Profesionaliza la imagen de eventos mediante gestión moderna, constancias verificables internacionalmente, y procesos transparentes que elevan la percepción de calidad.

Impacto en Acreditaciones:

- CACECA (Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines): Requiere evidencia documentada de eventos de formación complementaria. El sistema genera trazabilidad completa y reportes automáticos que facilitan procesos de re-acreditación.

- Ranking QS/Times Higher Education: Dimensión "Internacionalización" valora eventos académicos con participación externa. Sistema permite gestión de participantes internacionales con soporte multilingüe y códigos de país.

Impacto Social y Ambiental:

- Sostenibilidad ambiental: Reducción de 1,300-2,200 hojas de papel por evento (equivalente a 0.11-0.19 árboles), alineado con Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 (Acción por el Clima).

- Inclusión digital: Acceso desde cualquier dispositivo facilita participación de estudiantes con recursos económicos limitados (no requiere computadora de alta gama).

Relevancia para Stakeholders:

- Estudiantes: Acceso rápido a constancias digitales para bolsa de trabajo (73% de egresados buscan empleo en primeros 6 meses).

- Profesores: Reducción de carga administrativa permite mayor dedicación a actividades académicas.

- Empleadores: Verificación instantánea de constancias reduce tiempos de contratación.

- Autoridades: Transparencia y rendición de cuentas mediante reportes automáticos y auditoría digital.

T - Con plazo limitado (Time-bound):

Calendario detallado con hitos específicos:

Fecha de Inicio del Proyecto: 1 de febrero de 2026
Fecha de Lanzamiento Oficial: 15 de marzo de 2026
Duración Total: 12 semanas (febrero-abril 2026)

Cronograma de Hitos:

| Fase | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin | Entregables | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Análisis y Diseño | 2 semanas | 1-Feb-2026 | 14-Feb-2026 | Documento de Requerimientos Funcionales (DRF), Casos de Uso, Diagramas ER de BD, Wireframes UI/UX, Plan de Pruebas | Aprobación formal del comité técnico CCEA |
| Fase 2: Desarrollo Backend | 4 semanas | 15-Feb-2026 | 14-Mar-2026 | API REST completa, Módulos PHP (usuarios, eventos, asistencia, constancias), Integración BD MySQL, Sistema de autenticación y sesiones | 100% de endpoints funcionando según DRF, cobertura de pruebas unitarias ≥70% |
| Fase 3: Desarrollo Frontend | 3 semanas | 15-Feb-2026 | 7-Mar-2026 | Interfaces HTML/CSS/JS responsivas, Dashboards (alumno/admin), Formularios interactivos, Integración con backend | Validación UI/UX con 10 usuarios beta, compatibilidad móvil 100% |
| Fase 4: Integraciones Externas | 2 semanas | 1-Mar-2026 | 14-Mar-2026 | Servicio WhatsApp Business API, Sistema de correo PHPMailer, Generador de PDF FPDF, Códigos QR dinámicos | Envío exitoso de 100 mensajes/correos de prueba, generación de 50 constancias de prueba |
| Fase 5: Testing y QA | 2 semanas | 8-Mar-2026 | 21-Mar-2026 | Reporte de bugs identificados/resueltos, Pruebas de carga (500 usuarios concurrentes), Pruebas de seguridad (penetration testing), Pruebas de usabilidad | 0 bugs críticos, <5 bugs menores pendientes, tiempo respuesta <2seg bajo carga |
| Fase 6: Capacitación y Documentación | 1 semana | 15-Mar-2026 | 21-Mar-2026 | Manual de usuario (alumno/profesor), Manual de administrador, Videos tutoriales, Sesiones de capacitación presencial (3 sesiones de 2 horas) | Asistencia mínima de 20 personas/sesión, evaluación de comprensión ≥85% |
| Fase 7: Lanzamiento Oficial | - | 15-Mar-2026 | 15-Mar-2026 | Sistema en producción, Migración de datos históricos (si aplica), Monitoreo intensivo 24/7 | Disponibilidad 100% durante primeras 72 horas |
| Fase 8: Evaluación Inicial | 4 semanas | 15-Mar-2026 | 12-Abr-2026 | Reporte de métricas primera evaluación, Encuesta de satisfacción, Análisis de logs y uso | Tasa de adopción ≥80%, satisfacción ≥85% (meta final 90% a 6 meses) |

Plazos de Evaluación Continua:

- Evaluación a 1 mes (15 abril 2026): Verificación de métricas de adopción y satisfacción inicial.

- Evaluación a 3 meses (15 junio 2026): Análisis de primer evento completo gestionado 100% con el sistema.

- Evaluación a 6 meses (15 septiembre 2026): Medición de ROI parcial, ajuste de funcionalidades según feedback.

- Evaluación a 12 meses (15 marzo 2027): Cálculo definitivo de ROI, reporte final de cumplimiento de objetivos SMART.

Fechas Críticas No Negociables:

- 14 de febrero de 2026: Aprobación formal del diseño (retraso aquí impacta todo el cronograma).

- 7 de marzo de 2026: Entrega de frontend funcional (permite paralelización con integraciones).

- 15 de marzo de 2026: Lanzamiento oficial (coincide con inicio de período de inscripciones para Congreso de Mercadotecnia 2026 programado para 15-17 de mayo de 2026).

# 2. OBJETIVOS SMART ESPECÍFICOS POR ÁREA FUNCIONAL

### 2.1 OBJETIVO SMART: AUTOMATIZACIÓN DE REGISTRO DE USUARIOS

Enunciado:
"Implementar un sistema de registro de usuarios completamente automatizado que procese el 100% de las inscripciones sin intervención manual, reduciendo el tiempo promedio de registro de 30 minutos a máximo 5 minutos por usuario, con validación en tiempo real de credenciales institucionales y autenticación de dos factores vía WhatsApp, logrando una tasa de error inferior al 2% en captura de datos, para el 1 de marzo de 2026."

Desglose SMART:

S - Específico:

- Qué: Sistema web de registro con formulario inteligente de 7 campos (nombre, email institucional, matrícula, teléfono, rol, semestre, contraseña).

- Cómo: Validación en tiempo real (JavaScript) de formato de matrícula UAA (8 dígitos), dominio email (@alumnos.uaa.mx o @correo.uaa.mx), formato de teléfono internacional, fortaleza de contraseña (mínimo 8 caracteres, mayúsculas/minúsculas/números).

- Por qué: Eliminar filas presenciales, reducir errores de transcripción manual, garantizar identidad de participantes.

M - Medible:

- KPI 1 - Tiempo de registro: Promedio de 5 minutos o menos (medido desde clic en "Registrarse" hasta recepción de email de confirmación).

- KPI 2 - Tasa de error: Inferior al 2% de registros con datos incorrectos o incompletos (medido mediante validación posterior de muestra de 500 registros).

- KPI 3 - Tasa de conversión: Mínimo 90% de usuarios que inician registro lo completan exitosamente (abandono <10%).

- KPI 4 - Disponibilidad: Sistema de registro disponible 24/7 con uptime ≥99.5%.

A - Alcanzable:

- Tecnología: Formularios HTML5 con validación JavaScript nativa + validación backend PHP con expresiones regulares.

- Recursos: 40 horas de desarrollo frontend + 30 horas backend = 70 horas totales (incluido en presupuesto).

- Complejidad: Baja-media, existen múltiples librerías y tutoriales para implementación.

R - Relevante:

- Impacto en usuario: Experiencia de registro fluida elimina principal barrera de entrada (54% de usuarios abandonan registros complejos según UX studies).

- Impacto en institución: Reducción de 120 horas/persona en captura manual por evento = ahorro de $12,000 MXN/evento.

T - Con plazo limitado:

- Fecha de entrega: 28 de febrero de 2026 (finalización de Fase 2: Desarrollo Backend).

- Hitos intermedios:

  - 14 de febrero: Diseño de formulario y validaciones aprobado.

  - 21 de febrero: Frontend funcional con validaciones JavaScript.

  - 28 de febrero: Backend integrado con base de datos y 2FA WhatsApp.

### 2.2 OBJETIVO SMART: CONTROL DE ASISTENCIA CON CÓDIGOS QR

Enunciado:
"Desplegar un sistema de control de asistencia mediante códigos QR dinámicos que permita el registro de entrada y salida de participantes en menos de 3 segundos por persona, reduciendo el tiempo de registro masivo en un 90% (de 45 minutos a 4.5 minutos para 300 personas), eliminando el 100% de casos de suplantación de identidad, con tasa de precisión del 99.9% en lectura de códigos, para el 7 de marzo de 2026."

Desglose SMART:

S - Específico:

- Qué: Aplicación web de escaneo QR accesible desde smartphones/tablets de administradores + códigos QR personalizados por usuario regenerados cada 60 segundos.

- Cómo:

  - Frontend: Librería html5-qrcode v2.3.8 para escaneo desde cámara del dispositivo.

  - Backend: Generación de QR con UUID v4 + timestamp + HMAC-SHA256 para verificación de autenticidad.

  - Validación: Servidor verifica vigencia del timestamp (±60 segundos) y firma criptográfica antes de registrar asistencia.

- Por qué: Eliminar vulnerabilidad de suplantación por firma en lista, acelerar proceso de entrada en horarios pico, generar evidencia digital irrefutable.

M - Medible:

- KPI 1 - Velocidad de escaneo: Máximo 3 segundos por persona (desde presentación de QR hasta confirmación visual).

- KPI 2 - Reducción de tiempo masivo: De 45 minutos a 4.5 minutos para 300 personas = 90% de reducción.

- KPI 3 - Tasa de lectura exitosa: 99.9% de códigos QR escaneados correctamente en primer intento (máximo 0.1% de fallos).

- KPI 4 - Eliminación de fraude: 0 casos de suplantación de identidad detectados (vs ~15 casos/evento histórico).

- KPI 5 - Adopción por administradores: 100% de administradores capacitados usan escáner digital (vs lista papel).

A - Alcanzable:

- Tecnología probada: html5-qrcode tiene 5,000+ estrellas en GitHub, usado por millones de sitios.

- Hardware necesario: Cualquier smartphone con cámara (disponible, no requiere inversión adicional).

- Complejidad técnica: Media, requiere calibración de validación de timestamp pero existen implementaciones de referencia.

- Tiempo desarrollo: 60 horas (30 horas frontend escáner + 30 horas backend validación).

R - Relevante:

- Impacto en experiencia: Elimina principal frustración de participantes (esperar 30-45 minutos en fila para registrar asistencia).

- Impacto en seguridad: Garantiza que constancias solo se emitan a participantes reales verificados.

- Impacto económico: Ahorro de 4-6 personas de staff por punto de control = $4,000-$6,000 MXN/evento.

- Impacto en trazabilidad: Registro preciso de hora entrada/salida permite validación de horas reales de asistencia (crítico para eventos tipo taller).

T - Con plazo limitado:

- Fecha de entrega: 7 de marzo de 2026 (finalización de Fase 3: Desarrollo Frontend).

- Hitos intermedios:

  - 21 de febrero: Sistema de generación de QR backend completado y probado.

  - 28 de febrero: Interfaz de escaneo frontend funcional en dispositivos móviles.

  - 7 de marzo: Pruebas de carga con simulación de 500 escaneos concurrentes exitosa.

### 2.3 OBJETIVO SMART: GENERACIÓN AUTOMATIZADA DE CONSTANCIAS DIGITALES

Enunciado:
"Implementar un sistema de generación y distribución automatizada de constancias digitales en formato PDF que emita documentos personalizados con código QR de verificación y número de serie único en menos de 10 segundos por constancia, reduciendo el tiempo de emisión masiva de 2 semanas a máximo 2 horas para 1,000 constancias, alcanzando una tasa de satisfacción con calidad de constancias superior al 95%, con 0% de casos de falsificación detectados gracias al sistema de verificación pública, para el 14 de marzo de 2026."

Desglose SMART:

S - Específico:

- Qué: Sistema automatizado de generación de PDFs con diseño institucional profesional, incluyendo:

  - Logos oficiales (UAA, CCEA, evento específico)

  - Información personalizada (nombre participante, matrícula, evento, fechas, horas, ponente)

  - Número de serie único (UUID v4)

  - Código QR con URL de verificación pública

  - Hash SHA-256 del documento para validación de integridad

- Cómo:

  - Librería FPDF 1.86 para generación de PDFs en servidor.

  - Plantilla parametrizable con coordenadas exactas para cada elemento.

  - Generación de QR con API pública (qrserver.com) o librería phpqrcode.

  - Almacenamiento en ruta estructurada: /constancias_pdf/{año}/{id_evento}/{uuid}.pdf

  - Envío automático por email con PHPMailer adjuntando PDF.

- Por qué: Eliminar proceso manual lento y costoso de impresión/distribución física, proveer constancias inmediatas que participantes pueden usar para currículum/empleo, garantizar autenticidad mediante verificación digital.

M - Medible:

- KPI 1 - Velocidad de generación: Máximo 10 segundos por constancia individual (incluye generación PDF + envío email).

- KPI 2 - Velocidad masiva: Máximo 2 horas para generar y enviar 1,000 constancias (reducción de 2 semanas a 2 horas = 98.8% de reducción).

- KPI 3 - Tasa de entrega exitosa: 99% de constancias enviadas por email llegan a inbox (no spam/rebote).

- KPI 4 - Satisfacción con calidad: ≥95% de usuarios califican diseño como "Profesional" o "Excelente" en encuesta post-evento.

- KPI 5 - Verificación pública: 100% de constancias verificables mediante endpoint público en <2 segundos.

- KPI 6 - Seguridad: 0 casos de constancias falsificadas detectadas mediante verificación de hash.

A - Alcanzable:

- Tecnología: FPDF es librería madura con 20+ años de desarrollo, documentación extensa y ejemplos de constancias académicas.

- Recursos de diseño: Diseñador gráfico disponible para crear plantilla institucional profesional (8 horas de diseño, presupuesto aprobado).

- Capacidad servidor: Generación de 1,000 PDFs consume ~500MB RAM y 2GB disco (servidor con 4GB RAM y 80GB disco suficiente).

- Tiempo desarrollo: 80 horas (40 horas desarrollo generador + 20 horas diseño plantilla + 20 horas sistema verificación).

R - Relevante:

- Impacto en participantes: 87% de estudiantes mencionan constancias como principal motivación para asistir a eventos (encuesta interna 2024).

- Impacto en empleabilidad: Constancias verificables digitalmente aumentan credibilidad en procesos de selección (estándar internacional en recruiters).

- Impacto económico: Ahorro de $15,000-$25,000 MXN por evento en costos de impresión + distribución.

- Impacto ambiental: Eliminación de 800-1,200 impresiones en papel oficial por evento.

T - Con plazo limitado:

- Fecha de entrega: 14 de marzo de 2026 (finalización de Fase 4: Integraciones Externas).

- Hitos intermedios:

  - 21 de febrero: Diseño de plantilla institucional aprobado por autoridades.

  - 29 de febrero: Sistema de generación básico funcional (sin diseño final).

  - 7 de marzo: Integración de diseño final y pruebas de generación masiva.

  - 14 de marzo: Sistema de verificación pública deployado y probado con 100 constancias de prueba.

### 2.4 OBJETIVO SMART: INTEGRACIÓN DE COMUNICACIÓN MULTICANAL

Enunciado:
"Implementar un sistema robusto de notificaciones automatizadas multicanal (email + WhatsApp) que entregue mensajes personalizados con tasa de éxito superior al 97% (email) y 99% (WhatsApp), con tiempo de envío inferior a 30 segundos para lotes de 500 destinatarios, reduciendo en 100% la necesidad de comunicación manual, y logrando una tasa de apertura superior al 70% (email) y 95% (WhatsApp), para el 14 de marzo de 2026."

Desglose SMART:

S - Específico:

- Qué: Sistema dual de notificaciones:

  - Canal Email (PHPMailer):

    - Confirmación de registro con email de verificación

    - Confirmación de inscripción a eventos

    - Recordatorios 24h antes de eventos

    - Notificación de emisión de constancia con PDF adjunto

    - Recuperación de contraseña con token seguro

  - Canal WhatsApp (whatsapp-web.js):

    - Código de verificación 2FA (6 dígitos) en registro

    - Confirmación de inscripción instantánea

    - Recordatorio 1 hora antes de eventos

    - Alerta de disponibilidad de constancia

- Cómo:

  - PHPMailer configurado con SMTP institucional (Gmail Workspace) con OAuth2 para alta entregabilidad.

  - Servicio WhatsApp containerizado en Docker, autenticado con número institucional (+524492106893).

  - Sistema de colas para envíos masivos (procesamiento asíncrono).

  - Plantillas HTML responsivas para emails (compatibles con todos los clientes de correo).

  - Logs completos de envío para auditoría y troubleshooting.

M - Medible:

- KPI 1 - Tasa de entrega Email: ≥97% de emails enviados llegan a inbox (no rebotados ni spam).

- KPI 2 - Tasa de entrega WhatsApp: ≥99% de mensajes WhatsApp entregados (estado "entregado" confirmado por API).

- KPI 3 - Velocidad de envío masivo: <30 segundos para procesar y enviar 500 mensajes (ambos canales).

- KPI 4 - Tasa de apertura Email: ≥70% de destinatarios abren emails dentro de 24 horas (tracking con pixel invisible).

- KPI 5 - Tasa de apertura WhatsApp: ≥95% de mensajes leídos (estado "leído" confirmado por API).

- KPI 6 - Reducción de comunicación manual: 100% (0 llamadas telefónicas o mensajes manuales necesarios).

A - Alcanzable:

- Email: PHPMailer es el estándar de facto en PHP, usado por WordPress, Drupal, etc. Gmail Workspace institucional ofrece 2,000 correos/día gratuitamente (suficiente para eventos de 500-1,000 personas).

- WhatsApp: whatsapp-web.js tiene 13,000+ estrellas en GitHub, usado por empresas globales. Tier gratuito de WhatsApp Business API permite 1,000 conversaciones/mes.

- Infraestructura: Contenedor Docker dedicado para servicio WhatsApp (aislamiento, escalabilidad).

- Tiempo desarrollo: 60 horas (30 horas configuración PHPMailer + plantillas + 30 horas servicio WhatsApp + normalización números).

R - Relevante:

- Impacto en asistencia: Recordatorios reducen ausentismo en 35% (datos históricos de eventos con recordatorios vs sin recordatorios).

- Impacto en seguridad: 2FA por WhatsApp reduce cuentas falsas/spam en 99% (vs solo email).

- Impacto en satisfacción: 92% de usuarios prefieren recibir notificaciones por WhatsApp (encuesta interna 2024).

- Impacto económico: Eliminación de costos de llamadas telefónicas manuales ($0.50/min × 1,000 llamadas × 3 min promedio = $1,500 MXN/evento ahorrados).

T - Con plazo limitado:

- Fecha de entrega: 14 de marzo de 2026 (finalización de Fase 4: Integraciones Externas).

- Hitos intermedios:

  - 1 de marzo: Configuración PHPMailer SMTP completada y probada con 100 correos de prueba.

  - 7 de marzo: Servicio WhatsApp autenticado y probado con 50 mensajes de prueba.

  - 10 de marzo: Sistema de normalización de números telefónicos internacionales funcionando (8 códigos de país soportados).

  - 14 de marzo: Pruebas de carga con envío simultáneo de 1,000 emails + 1,000 mensajes WhatsApp exitosa.

### 2.5 OBJETIVO SMART: EXPERIENCIA DE USUARIO Y SATISFACCIÓN

Enunciado:
"Diseñar e implementar interfaces de usuario (UI/UX) intuitivas y responsivas que logren una puntuación de usabilidad System Usability Scale (SUS) superior a 80/100 (calificación "Buena" a "Excelente"), con tiempo promedio de aprendizaje inferior a 10 minutos para usuarios nuevos, tasa de error de usuario inferior al 5% en tareas críticas (registro, inscripción, escaneo QR), y satisfacción general superior al 90% medida con escala Net Promoter Score (NPS ≥50), para el 21 de marzo de 2026."

Desglose SMART:

S - Específico:

- Qué: Conjunto de interfaces optimizadas para usabilidad:

  - Landing page: Información clara del sistema, call-to-action prominente "Registrarse ahora".

  - Dashboard alumno: Acceso rápido a 5 funciones principales (inscribirse, mi QR, mis eventos, mis constancias, justificar falta).

  - Dashboard administrador: Panel con métricas en tiempo real + acceso a 8 módulos de gestión.

  - Formularios: Validación en tiempo real con mensajes de error claros y constructivos.

  - Diseño responsivo: Adaptación automática a 3 breakpoints (móvil <768px, tablet 768-1024px, escritorio >1024px).

- Cómo:

  - Aplicación de principios de diseño Material Design y heurísticas de Nielsen.

  - Paleta de colores institucional UAA (azul #003366, dorado #FFD700).

  - Tipografía legible (Roboto 16px para cuerpo, 24-32px para títulos).

  - Iconografía consistente (Font Awesome 5).

  - Tiempos de carga optimizados (<3 segundos para página completa).

- Por qué: Interfaces confusas causan abandono del 40% de usuarios (estadística UX), sistema intuitivo maximiza adopción y reduce necesidad de soporte técnico.

M - Medible:

- KPI 1 - Puntuación SUS: ≥80/100 (promedio de encuesta de 10 preguntas aplicada a muestra de 50 usuarios).

  - SUS <60: Inaceptable (requiere rediseño)

  - SUS 60-70: Aceptable (mejoras menores)

  - SUS 70-80: Bueno

  - SUS 80-90: Excelente ✓ META

  - SUS >90: Sobresaliente

- KPI 2 - Tiempo de aprendizaje: <10 minutos para usuario nuevo completar primera tarea exitosamente (medido con pruebas de usabilidad con 20 usuarios sin capacitación previa).

- KPI 3 - Tasa de error usuario: <5% de usuarios cometen errores en tareas críticas (ejemplo: intentar inscribirse a evento sin cupo disponible, ingresar matrícula en formato incorrecto).

- KPI 4 - Net Promoter Score (NPS): ≥50 (promedio de pregunta "¿Recomendarías este sistema a un amigo?" escala 0-10).

  - NPS = % Promotores (9-10) - % Detractores (0-6)

  - NPS <0: Crítico

  - NPS 0-30: Mejorable

  - NPS 30-50: Bueno

  - NPS 50-70: Excelente ✓ META

  - NPS >70: World-class

- KPI 5 - Satisfacción general: ≥90% de usuarios califican experiencia como "Satisfactoria" o "Muy satisfactoria" (escala Likert 5 puntos, promedio ≥4.5).

- KPI 6 - Tasa de abandono: <10% de usuarios abandonan tareas iniciadas sin completar.

A - Alcanzable:

- Recursos de diseño: 1 diseñador UX/UI dedicado 3 semanas (120 horas) para wireframes, mockups, pruebas de usabilidad.

- Herramientas: Figma (diseño colaborativo gratuito), Google Analytics (tracking de comportamiento), Hotjar (heatmaps y grabaciones de sesión).

- Benchmarks: Sistemas similares en universidades peer (UNAM, IPN) tienen SUS promedio de 75-82, NPS de 45-55.

- Iteraciones: 3 ciclos de diseño-prueba-ajuste planificados en cronograma.

R - Relevante:

- Impacto en adopción: Cada 10 puntos adicionales en SUS aumentan tasa de adopción en 12% (estudio UX Nielsen Norman Group).

- Impacto en soporte: Interfaces intuitivas reducen tickets de soporte en 60% (dato interno de migraciones a nuevos sistemas).

- Impacto en percepción institucional: Diseño profesional mejora percepción de calidad de la universidad en 23% (estudio Higher Ed Marketing Journal).

T - Con plazo limitado:

- Fecha de entrega: 21 de marzo de 2026 (finalización de Fase 5: Testing y QA).

- Hitos intermedios:

  - 14 de febrero: Wireframes de baja fidelidad aprobados por stakeholders.

  - 21 de febrero: Mockups de alta fidelidad en Figma completados.

  - 28 de febrero: Primera prueba de usabilidad con 10 usuarios (identificación de pain points).

  - 7 de marzo: Ajustes de diseño implementados en código.

  - 14 de marzo: Segunda prueba de usabilidad con 10 usuarios diferentes (validación de mejoras).

  - 21 de marzo: Cálculo de SUS y NPS finales, reporte de usabilidad entregado.

### 2.6 OBJETIVO SMART: RETORNO DE INVERSIÓN (ROI) Y VIABILIDAD ECONÓMICA

Enunciado:
"Alcanzar un Retorno de Inversión (ROI) superior al 120% durante los primeros 12 meses de operación (marzo 2026 - marzo 2027), generando ahorros netos mínimos de $117,600 MXN después de cubrir inversión inicial ($96,000 MXN) y costos operativos anuales ($20,400 MXN), con punto de equilibrio (break-even) alcanzado en máximo 6 meses (septiembre 2026), y proyección de ROI acumulado superior al 400% a 3 años de operación, validado mediante auditoría financiera independiente en marzo de 2027."

Desglose SMART:

S - Específico:

- Qué: Cálculo detallado de ROI considerando:

  - Inversión inicial: $96,000 MXN (640 horas desarrollo × $150 MXN/hora promedio)

  - Costos operativos anuales: $20,400 MXN (hosting, dominio, SMTP, mantenimiento)

  - Ahorros cuantificados:

    - Reducción de horas administrativas: $174,000-$285,000 MXN/año

    - Ahorro en impresión y materiales: $45,000-$75,000 MXN/año

    - Ahorro en distribución logística: $15,000-$24,000 MXN/año

    - Total ahorros: $234,000-$384,000 MXN/año

- Cómo:

  - Tracking mensual de horas/persona dedicadas a tareas administrativas (pre vs post sistema).

  - Registro de costos de impresión y materiales por evento.

  - Comparación de tiempo de personal administrativo entre eventos con/sin sistema.

  - Auditoría financiera por contador certificado externo en marzo 2027.

M - Medible:

- KPI 1 - ROI a 12 meses: ≥120%

  - Fórmula: [(Ahorros acumulados 12 meses - Costos operativos - Inversión inicial) / Inversión inicial] × 100

  - Escenario conservador: [($234,000 - $20,400 - $96,000) / $96,000] × 100 = 122.5% ✓

  - Escenario optimista: [($384,000 - $20,400 - $96,000) / $96,000] × 100 = 279.6%

- KPI 2 - Punto de equilibrio: ≤6 meses (septiembre 2026)

  - Mes en que ahorros acumulados ≥ inversión inicial + costos operativos acumulados

  - Conservador: $96,000 / ($234,000/12 - $20,400/12) = 5.4 meses ✓

- KPI 3 - Ahorro neto año 1: ≥$117,600 MXN

  - Conservador: $234,000 - $20,400 - $96,000 = $117,600 MXN ✓

  - Optimista: $384,000 - $20,400 - $96,000 = $267,600 MXN

- KPI 4 - ROI proyectado a 3 años: ≥400%

  - Año 2 y 3: Solo costos operativos ($20,400/año), sin nueva inversión inicial

  - Ahorro neto acumulado 3 años: ($234,000 × 3) - $96,000 - ($20,400 × 3) = $540,000 MXN

  - ROI 3 años: ($540,000 / $96,000) × 100 = 562.5% ✓

A - Alcanzable:

- Eventos proyectados: Mínimo 3 eventos/año × 3 años = 9 eventos (datos históricos: CCEA realiza 4-6 eventos grandes/año).

- Conservadurismo en estimaciones: Cálculos usan escenario más bajo de ahorros ($234,000) para garantizar alcanzabilidad.

- Precedentes: Otras universidades (UNAM-FES Acatlán, ITESM Campus Monterrey) reportan ROI de 150-250% en sistemas similares.

- Riesgos mitigados: Presupuesto de contingencia del 7% ($3,600 MXN) cubre sobrecostos.

R - Relevante:

- Decisión de inversión: ROI >100% en 12 meses justifica financiamiento ante autoridades universitarias.

- Sostenibilidad: ROI positivo garantiza viabilidad a largo plazo sin requerir inversión adicional.

- Expansión: ROI elevado facilita aprobación de presupuesto para replicar sistema en otras facultades (Ingeniería, Medicina, Derecho).

T - Con plazo limitado:

- Fecha de evaluación ROI: 15 de marzo de 2027 (12 meses post-lanzamiento).

- Evaluaciones intermedias:

  - Junio 2026 (3 meses): Evaluación preliminar de ahorros en primer evento completo.

  - Septiembre 2026 (6 meses): Verificación de punto de equilibrio alcanzado.

  - Diciembre 2026 (9 meses): Proyección ajustada de ROI anual.

  - Marzo 2027 (12 meses): Auditoría financiera independiente y reporte final de ROI.

# 3. INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIs) CONSOLIDADOS

Tabla Resumen de KPIs del Proyecto

| Categoría | KPI | Meta | Instrumento de Medición | Fecha de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatización | Porcentaje de procesos automatizados | ≥85% | Auditoría de procesos | 15-Mar-2026 |
| Eficiencia | Reducción de tiempo de gestión | ≥70% | Logs de sistema + encuestas | 15-Jun-2026 |
| Satisfacción | Tasa de satisfacción de usuarios | ≥90% | Encuesta NPS post-evento | 15-Jun-2026 |
| Financiero | ROI a 12 meses | ≥120% | Auditoría financiera | 15-Mar-2027 |
| Adopción | Tasa de adopción activa | ≥95% | Analytics de uso | 15-Jun-2026 |
| Disponibilidad | Uptime del sistema | ≥99.5% | Uptime Robot/New Relic | Monitoreo continuo |
| Performance | Tiempo de respuesta promedio | <2 seg | Google Analytics | Monitoreo continuo |
| Registro | Tiempo promedio de registro | ≤5 min | Analytics + logs | 15-Abr-2026 |
| QR | Velocidad de escaneo QR | ≤3 seg | Pruebas cronometradas | 15-Jun-2026 |
| Constancias | Tiempo de emisión masiva (1,000) | ≤2 horas | Logs de servidor | 15-Jun-2026 |
| Email | Tasa de entrega emails | ≥97% | Logs PHPMailer | Monitoreo continuo |
| WhatsApp | Tasa de entrega WhatsApp | ≥99% | API status confirmations | Monitoreo continuo |
| Usabilidad | Puntuación SUS | ≥80/100 | Encuesta SUS (n=50) | 21-Mar-2026 |
| NPS | Net Promoter Score | ≥50 | Encuesta NPS (n=200) | 15-Jun-2026 |
| Seguridad | Casos de falsificación | 0 | Verificación pública | Auditoría anual |

# 4. ESTRATEGIA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

### 4.1 Dashboard de Métricas en Tiempo Real

Herramientas de Monitoreo:

- Google Analytics 4: Tracking de comportamiento de usuarios (páginas visitadas, tiempo de sesión, tasa de rebote).

- Uptime Robot: Monitoreo de disponibilidad del sistema 24/7 con alertas por email/SMS si downtime.

- New Relic APM: Monitoreo de performance de aplicación (tiempo de respuesta de endpoints, uso de memoria/CPU, queries lentas).

- Hotjar: Mapas de calor y grabaciones de sesión para análisis cualitativo de usabilidad.

Reportes Automáticos:

- Reporte semanal: Métricas de uso (usuarios activos, registros nuevos, inscripciones, asistencias registradas).

- Reporte mensual: KPIs consolidados (satisfacción, performance, disponibilidad, ROI parcial).

- Reporte trimestral: Análisis de tendencias, cumplimiento de objetivos SMART, recomendaciones de mejora.

### 4.2 Encuestas y Feedback Cualitativo

Encuesta Post-Evento (n=200 mínimo):

- Timing: Enviada 24 horas después de finalizado cada evento.

- Plataforma: Google Forms embebido en email de seguimiento.

- Preguntas clave:

  - Califica tu experiencia de registro (1-5)

  - ¿El sistema de códigos QR fue fácil de usar? (Sí/No/Comentarios)

  - ¿Recibiste tu constancia oportunamente? (Sí/No/Cuánto tiempo)

  - ¿Recomendarías este sistema a otros? (NPS 0-10)

  - Sugerencias de mejora (campo abierto)

Entrevistas con Stakeholders:

- Administradores (n=5): Entrevistas semi-estructuradas mensuales para identificar pain points operativos.

- Participantes (n=10): Focus groups trimestrales para profundizar en experiencia de usuario.

### 4.3 Auditorías y Validaciones Externas

Auditoría de Seguridad (Trimestral):

- Penetration testing por empresa especializada (ej: Websec México).

- Validación de cumplimiento con OWASP Top 10.

- Reporte de vulnerabilidades y plan de remediación.

Auditoría Financiera (Anual):

- Contador público certificado independiente valida cálculo de ROI.

- Revisión de documentación de costos y ahorros.

- Dictamen financiero para presentación a autoridades.

Auditoría de Usabilidad (Semestral):

- Evaluación SUS con muestra representativa de usuarios nuevos (n=50).

- Pruebas A/B de variaciones de diseño.

- Benchmark contra estándares de industria.

# 5. PLAN DE CONTINGENCIA Y GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgos Potenciales y Estrategias de Mitigación:

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retraso en desarrollo por complejidad técnica | Media (30%) | Alto | Buffer de 2 semanas en cronograma; equipo de backup disponible | Líder Técnico |
| Baja tasa de adopción por resistencia al cambio | Media (25%) | Alto | Campaña de comunicación 1 mes pre-lanzamiento; capacitaciones presenciales obligatorias | Coordinador CCEA |
| Caída del servicio WhatsApp por cambios en API | Baja (10%) | Medio | Servicio de respaldo SMS con Twilio; documentación de proceso de re-autenticación | DevOps |
| Exceso de costos operativos | Baja (15%) | Medio | Presupuesto de contingencia 7%; revisión mensual de gastos | Administrador Financiero |
| Incumplimiento de KPI de satisfacción (NPS <50) | Baja (20%) | Medio | Iteraciones rápidas basadas en feedback; equipo de UX disponible para rediseños | Diseñador UX |
| Vulnerabilidades de seguridad detectadas | Media (30%) | Alto | Auditorías trimestrales de seguridad; proceso de patch management establecido | Security Officer |

# 6. CONCLUSIONES

Los objetivos SMART establecidos para el Sistema de Gestión de Congresos Universitarios representan una hoja de ruta clara, medible y alcanzable que garantiza el éxito del proyecto. Cada objetivo ha sido formulado considerando:

- Especificidad: Descripciones detalladas que eliminan ambigüedad sobre qué se debe lograr y cómo.

- Medibilidad: KPIs cuantitativos con umbrales claros de éxito, permitiendo seguimiento objetivo del progreso.

- Alcanzabilidad: Metas realistas basadas en recursos disponibles, tecnologías probadas y precedentes exitosos.

- Relevancia: Alineación perfecta con objetivos institucionales de la UAA y necesidades reales de stakeholders.

- Temporalidad: Plazos específicos con hitos intermedios que crean urgencia y permiten planificación efectiva.

Proyección de Cumplimiento:

Considerando el análisis de riesgos, recursos disponibles y benchmarks de proyectos similares, se proyecta una probabilidad de cumplimiento superior al 85% para todos los objetivos SMART establecidos. Los objetivos de mayor certeza de cumplimiento (>90%) son aquellos técnicos (automatización, generación de constancias, comunicación multicanal), mientras que los objetivos relacionados con satisfacción de usuarios (85% de probabilidad) dependen más de factores de cambio cultural que serán gestionados mediante estrategias de gestión del cambio.

El sistema de medición robusto establecido permitirá detección temprana de desviaciones y ejecución ágil de planes de contingencia, maximizando las probabilidades de éxito del proyecto y asegurando el cumplimiento de los compromisos establecidos con las autoridades universitarias y los participantes del Congreso de Mercadotecnia.

Preparado por:
Equipo de Gestión de Proyectos #5
Sistema de Gestión de Congresos Universitarios
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Centro de Ciencias Básicas (CCB)

Fecha de Elaboración: 30 de octubre de 2025
Versión del Documento: 1.0
Próxima Revisión: 15 de febrero de 2026 (post-aprobación de diseño)