Universidad Autónoma De Aguascalientes

Entregable

Proyecto

INFORME DE CIERRE - PROYECTOS TECNOLOGICOS

Presenta:

Covarrubias Delgado Ángel Iván

Arenas Maciel Carlos Saul

Rodríguez Acosta Joshua Rafael

Carrillo Lima Rafael Alberto

Director(es) del Proyecto

Joshua Rafael Rodríguez Acosta

Fecha

3 de diciembre de 2025

ÍNDICE

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO	3

Información general	3

Resumen ejecutivo	3

Objetivos (general y específicos)	4

Alcance y funcionalidades implementadas	4

Hitos y cronología	4

Métricas y resultados	5

Conclusiones y firma	5

# INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

## Información general

- Nombre del proyecto: Sistema de Gestión de Congreso Universitario de Mercadotecnia

- Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes, Facultad de Informática

- Equipo: Equipo 5 - Proyecto Multidisciplinario

- Materias integradas: Programación Visual; Base de Datos SQL/PL‑SQL; Proyectos Tecnológicos; Diseño de Software; Derecho Informático; Redes Informáticas

- Periodo: 26 de agosto – 2 de diciembre de 2025

- Estado final: COMPLETADO AL 100%

- Repositorio: https://github.com/CarlosArenasCode/Sistema-de-gestion-Congreso-de-Mercadotecnia

## Resumen ejecutivo

El proyecto implementa una plataforma web para gestionar congresos universitarios: registro, control de asistencias por QR, emisión de constancias verificables, administración de eventos y reportes. Se migró a Oracle Database 23ai, se dockerizó el sistema y se implementaron mecanismos de seguridad (2FA vía WhatsApp, prepared statements, hashing de contraseñas). Se cumplen los 9 requisitos académicos de la materia de Base de Datos y las funcionalidades solicitadas.

### Logros principales

(Con base en el proyecto integrador iniciado en 4o semestre con clientes del Centro de Ciencias Económico Administrativas)

- Migración a Oracle Database 23ai Free

- PHP 8.0 + PDO con arquitectura MVC

- Autenticación 2FA por WhatsApp

- Generación de QR y constancias PDF con verificación

- Dockerización (3 contenedores)

- Implementación de cursores PL/SQL (3 tipos) y reportes de división relacional

- Documentación técnica y académica exhaustiva

## Objetivos (general y específicos)

Objetivo general: Desarrollar un sistema integral para gestión de congresos que automatice registro, control de asistencia y emisión de constancias verificables ya que la problemática principal encontrada es la realización de los registros en base manuscrita, generando una problemática de tiempos (cuellos de botella) al momento de que los alumnos generan su registro de entrada y salida dependiendo de su actividad anterior.

Objetivos específicos implementados en base a integración de otras materias: Interfaces responsivas, normalización de BD hasta 3NF, procedimientos PL/SQL (cursores y reportes), documentación y pruebas, migración y dockerización.

## Alcance y funcionalidades implementadas

Se implementaron los módulos principales:

- Registro y autenticación (incluye 2FA y recuperación de contraseña)

- Administración (CRUD de eventos, control de cupos, dashboard)

- Inscripciones (lista de espera, cancelaciones)

- Asistencias (escaneo QR, registro de hora)

- Constancias (PDF con QR y hash)

- Notificaciones (email y WhatsApp)

- Reportes y estadísticas (incluye reportes de división relacional)

Cumplimiento total: 9/9 (100%).

## Hitos y cronología

- Fase 1 (Análisis y diseño): 26 Ago – 8 Sep

- Fase 2 (Implementación inicial): 9 Sep – 6 Oct

- Fase 3 (Migración a Oracle): 7 Oct – 20 Oct

- Fase 4 (Dockerización): 21 Oct – 3 Nov

- Fase 5 (Cursores y división): 4 Nov – 10 Nov

- Fase 6 (Documentación): 11 Nov – 24 Nov

- Fase 7 (Cierre y entregables): 25 Nov – 2 Dic

## Métricas y resultados

- Líneas de código: ~30,000

- Archivos: 210+

- Commits: 76

- Procedimientos PL/SQL: 4

- Triggers: 3

- Vistas: 1

- Pruebas funcionales: 13/13 pasando

## Conclusiones y firma

El proyecto está finalizado y validado. Se recomienda la aprobación e implementación en el entorno productivo institucional.